南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

新版移动支付（医保移动支付中心技术规范V2.0标准）微信平台改造项目

（项目编号：NFYKDSZKQ-XXH-JK-GBV2-20230210001）

| 项目名称 | 南山医科大学深圳口腔医院（坪山）新版移动支付（医保移动支付中心技术规范V2.0标准）微信平台改造项目 | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算限额（元） | 99000.00元 |  |  |
| 项目背景 | 根据《国家医疗保障局办公室关于进一步深化医保信息平台便民服务应用的通知》(医保办函[2022]33 号)、《广东省医疗保障局关于 2022 年 4 月份医保标准化信息化工作情况的通报》(粤医保便函 [2022]676号)以及《关于进一步做好新版移动支付落地应用的通知》等文件要求，医院按照国家统一的新版移动支付规范要求完成标准的医保移动支付的改造，并通过国家医保局的验收。（相关规范参照《医疗保障信息平台医保移动支付技术规范(V2.0)》）。 本项目将按照相关流程申请接入省医保移动支付中心，上线新版医保移动支付，实现第三方支付渠道（即微信公众号）医保移动支付。 |  |  |
| 参与市场调研企业的资质要求及其他说明 | 1）报价人必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖报价人公章）。 2）本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包，不接受报价人选用进口产品参与报价(由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中作出声明）。 3）报价人近三年内无行贿犯罪记录（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中作出声明）。 4）参与本项目的报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人，②重大税收违法案件当事人名单（由报价人提供“信用中国”网站①记录失信被执行人名单查询截图、②重大税收违法案件当事人名单查询截图）。 5）参与本项目的报价人不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中作出声明）。 |  |  |
| 项目需求 | 序号; 服务项; 服务简述; 频率与范围; 具体要求. 1; 微信公众号医保移动支付升级即新版医保移动支付; 医保电子凭证免密授权; 1套; 提供医保电子凭证免密授权能力，包括免密授权接口及用户信息服务接口对接。. 2; 微信医保支付权限; 1套; 申请微信医保支付权限，测试及正式支付权限. 3; 医保支付; 1套; - 获取用户信息，根据用户就诊卡，获取用户当次就医的费用类型。 - 获取符合医保移动支付要求的处方。 - 接入移动医疗平台，为定点医院提供医保移动支付标准能力（诊间缴费）。 - 实现医保用户的“医保+自费”混合一站式结算。 - 提供原路返回的退费接口，支持线上自主退费及线下窗口人工退费。. 4; UI改造; 1套; 根据标准UI改造订单详情及结算等页面，为用户展示[医保订单页]页面. 5; 消息通知; 1套; 通过公众号模板消息通知给用户下发相应的模板消息，进行相关提醒. 6; 测试联调; 1套; 完成开发后与his及微信方进行测试联调. 7; 维护; 1套; 提供为期两年的功能维护服务期。. 注意：1.带“★”的为必须满足项，不满足的报价文件则作废；带“▲”为重要需求，作为满足项目需求的实质性指标，缺少将视为不满足实质性要求。 2.★以上清单为医院建设新版医保支付（医保移动支付中心技术规范V2.0标准）的最低要求，项目在建设过程中若存在以上清单未列入，但是完成新版医保支付（医保移动支付中心技术规范V2.0标准）建设所必须，则承建商需无条件补齐，采购方不额外增加费用。（需在报价单中明确已知悉本条款）。 |
| 商务需求 | 序号; 目录; 商务需求. （一）服务要求. 1; 项目服务期; 项目维护期为项目终验合格后2年内。. 2; 项目服务地点; 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）. 3; 响应及故障解决时间; 为医院提供7*24小时响应服务，需1小时内响应，2小时内到达医院现场。. 4; 其他; 暂无. （二）其他要求. 1; 关于进场; 合同签订后，并接医院通知7个工作日内。. 2; ★关于验收; 1.系统开发部署完成，完成与his系统的联调，并实现系统的正常运行。 2.试运行需达1个月及以上，故障率低于1%。 3.满足以上两个条件方达到验收要求，医院组织验收。. 3; 关于付款; 合同签订后支付40%款项，系统完成部署，完成与his系统的联调，达到正常运行，并确认相关功能符合相关红头文件及业务开展需求后支付40%款项，故障率等相关指标达到标准后支付尾款15%款项，免费维护期满后，支付剩余5%款项。. |
| 其它 | 无 |  |  |