南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

网络安全服务项目建设需求

（项目编号：NFYKDSZKQ-XXH-WLAQFW-20230201001）

| 项目名称 | 南山医科大学深圳口腔医院（坪山）2023网络安全服务项目 | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算限额（元） | 市场调研后确定。 |  |  |
| 项目背景 | 我院经2020年网络安全建设后，已初步建立了相对完整网络安全体系，具备了一定的网络安全管理基础和技术防护手段，但随着业务导向的大数据、互联网+创新利用的提出以及《网络安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《数据安全法》、《深圳经济特区数据条例》、网络安全等级保护、网络安全联合大检查等国家和地方的法律法规以及相关要求的出台和不断强化，对医院的网络安全建设提出了更高的要求。 根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《深圳经济特区数据条例》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《口腔医院等级评审标准与实施细则》、市卫生健康委《网络安全工作要点》和《网络安全等级保护测评报告整改意见》等文件要求，针对南方医科大学深圳口腔医院（坪山）网络、网站、安全设备、服务器及应用系统、业务系统，做好全年常态化及重要时期网络安全保障工作，重点防护影响系统稳定安全运行的安全事件的发生，并提供安全事故应急响应技术保障，根据国家标准进一步完善医院的网络安全管理体系，进一步提升医院的网络安全防护能力。 |  |  |
| 参与市场调研企业的资质要求及其他说明 | 1） 具有独立法人资格（提供合法有效的营业执照原件扫描件）； 2） 参与本项目市场调研的供应商近三年内无行贿犯罪记录（由采购中心定期向市人民检察院申请对政府采购供应商库中注册有效的供应商进行集中查询，提供的市场调研文件中无需提供证明材料）； 3）参与本项目市场调研的供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：（1）记录失信被执行人；（2）重大税收违法案件当事人名单；同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。 4）本项目不接受联合体参与市场调研,不允许分包和转包。 |  |  |
| 服务清单 | 序号; 服务项; 服务简述; 频率与范围; 具体要求. 1; 等级保护测评; 针对医院二级业务系统进行等级测评，做好系统定级备案、等保差距自测评、等保整改工作, 对系统进行安全测评，提交《网络安全等级测评报告》，并将报告提交至监管部门,并输出整改建议报告。; 3个. 2; 资产梳理（含接入网部网络的医疗设备）; 针对医院所有生产系统及网络设备、安全设备、终端和移动终端、存储设备、应用系统，利用工具扫描资产，建立台账,通过对现有的网络环境进行资产分类，了解目前的安全现状以及薄弱性。梳理核心资产与边缘资产，核心资产重点防护，建立资产防护基线。对所有对外资产进行探测，梳理出各业务系统的资产信息，关闭对外暴露的多余端口。从而医院能更清晰明了知晓自身资产信息情况。; 2次/年; 要求输出详细的资产信息，包括但不限于资产信息表、资产分布图等等. 3; 风险评估; 根据ISO27000标准及信息安全风险评估指南，制定风险评估策略，对现有安全技术措施应对网络安全威胁的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等全院系统进行综合全面的风险评估，包含但不限于：脆弱性评估：通过web扫描，漏洞扫描、基线检查、漏洞验证等手段，识别业务系统安全脆弱性风险。根据安全评估结果分析系统安全风险和威胁，给出针对性的风险处理方案。减少医院业务系统安全风险。; 2次/年; 要求输出详细的风险评估报告，报告需盖章并附相关安全资质. 4; 漏洞管理及加固; 根据医院网络安全现状，定期扫描医院全院系统真实的漏洞信息以及紧急漏洞信息，针对漏洞扫描、渗透测试、风险评估日常安服运维中发现的系统和安全设备漏洞，出具切实可行的漏洞整改方式、说明漏洞利用方法、危害、影响面；并对漏洞整改及加固情况进行统计、跟踪、协助加固及复测，协助医院信息技术人员将漏洞风险降低到最小化。输出《漏洞分析与整改报告》《漏洞处置情况报告》、《安全加固后系统安全评估报告》，每半年一次。服务范围：全院信息资产。; 2次/年; 输出漏洞管理台账，包含但不限于卫健委发布的漏洞告警、网信机构发布的预警等，并落实漏洞的升级工作。. 5; 渗透测试; 专业的深度渗透测试服务，针对暴露在互联网的全院重要信息资产，如web应用系统、服务器、数据库所存在的漏洞进行安全评估。通过安全专家对评估的系统进行模拟黑客攻击测试，最大限度的发现系统漏洞风险。测试包含渗透测试、安全复查、安全加固建议。从而减少医院核心业务系统漏洞风险。; 1次/年; 输出详细的渗透测试报告，明确整改的措施和修复验证，报告需盖章并附相关安全资质. 6; 上线检测; 系统上线前进行脆弱性评估：通过web扫描，漏洞扫描、基线检查、漏洞验证等手段，识别业务系统安全脆弱性风险。防御能力评估：通过模拟黑客进行信息收集、应用及系统入侵，验证防御体系的安全防御能力。安全整改建议：基于安全评估结果分析系统安全风险和威胁，给出针对性的风险处理方案。协助制定规范的基线工作，包括建立安全基线、人工/自动化检测、配置修改与基线检查报告。; 已上线的系统4次/年检测；需上线的系统按需提供检测服务。; 输出各应用系统上线检测报告，检测内容包含已上线的系统以及计划上线的系统，并出具整改建议. 7; 制度梳理; 针对医院现有管理制度进行梳理、完善。提供相关模板，让医院有更明确更高效性的管理制度。; 2次/年; 根据各种法律法规以及条例完善医院现有的管理制度。. 8; 应急演练; 协助完善安全应急响应机制，完善安全应急响应预案，并根据医院的实际情况，提供安全应急事件演练方案并协助完成演练。场景可以为但不限于以下内容：网站篡改演练、内网传播型病毒攻击演练、模拟网络单点故障等。; 1次/年; 输出应急预案、应急演练等配套文档. 9; 安全流程督导; 协助医院针对不同科室、不同岗位建立安全管理制度，配合医院制度落地。排查医院存在网络安全管理漏洞(如内部安全问题），并出具整改意见，协助医院整改。从而完善了医院安全制度落地过程的闭环工作。; 一年内持续工作; 根据医院网络安全管理制度，落实相关管理要求。要求输出各种管理和执行表格。. 10; 安全培训及宣传; 通过引用当前典型的安全事件，定期开展网络安全、数据安全、个人信息保护等专题宣传活动，宣传内容包括：网络及网络安全法律法规、员工安全意识、网络安全制度、数据安全、个人信息保护。提升全院人员网络安全意识和减少安全风险。通过但不限于集中培训、线上培训以及发放宣传手册等方式。; 不少于1次/每年；根据实际情况开展; 每次开展需输出相关成果，包括但不限于宣传手册、安全知识PPT等. 11; Web资产云防护; 云防护服务基于云计算和威胁情报能力，完成防DDOS、防黑、防泄露等安全防护，提供7*24小时服务，对象：互联网网站系统，降低网站安全风险。支持1主域名+5子域名; 一年内持续工作; 针对医院网站以及对外提供服务的系统持续监测。. 12; 飞行检查; 在日常例行检查以及现场技术支持的基础上增加额外的巡检和扫描。; 半年一次; 检查内容包括但不限于日常检查内容及相关文件、相关安全漏洞、预警等等. 13; 现场技术支持; 辅助医院各项安全管理制度的落实 负责医院日常网络安全工作 针对医院信息化资产多常态化安全检测 跟进安全漏洞整改进度 重大时期安全值守工作 安排1名专职安全服务工程师全年度现场技术支持。; 一年内持续工作; 根据医院网络安全方针及需求开展工作，紧急情况下包含但不限于要求人员长期或短期现场驻点以及满足医院开展网络安全工作的需要。. 14; 网络安全管理体系的建立; 1.需辅助医院建立从风险的发现，如漏洞、安全威胁等等，通知，整改跟进，整改落实，再次扫描，事件的确认归档等完整的安全事件闭环处理流程。 2.建立网络安全日常管理排查体系。; 不限; 梳理医院网络安全实际管理情况，拟定体系建设计划。分类形成相关管理文档。. 15; 应急响应; 根据医院实际情况，提供信息安全应急响应工作，包括应急预案、事件处置及问题修复、报告输出。提供一年的365×7×24小时重大安全事件的应急响应工作， 半小时以内响应，通过电话、电子邮件、或通过远程控制等方式提供非现场技术支持服务。重大安全事件4小时内到现场，应急响应主要针对突发的网站安全故障、网络安全事件、应用系统安全事件、主机安全事件、黑客攻击事件等进行诊断、分析并协助解决。在网络或安全设备发生故障之后，评估网络环境、配置、状况、备份等因素，判断是否可以进行修复。在做好数据的备份、现场的记录之后，对配置进行紧急修复，尽可能的减少故障时间。; 不限; 当发生安全事件后，安全专家及时响应协助客户检查所受影响的系统，对攻击事件进行溯源，找到问题的根源并提出解决方案，协助后续处理，并输出响应的应急响应报告。. 16; 安全分析及态势通报; 周期性地将安全治理服务的成果进行态势通报，形成信息系统安全治理月报、季报、年报。 每季度开展信息安全分析会，提出解决信息安全工作中存在问题的书面建议和意见，每季度提供一份安全分析报告。; 每月、每季度、每年度; 定期性汇总和汇报当前安全服务成果，对医院安全态势及情况定期进行汇报。输出安全服务成果报告及医院安全态势分析报告。. 17; 数据备份安全管理; 对业务系统的数据实现在线备份，并发执行备份任务及恢复任务功能，提供≥40TB在线存储容量，需兼容现有离线备份系统平台，实现数据的在线与离线备份保护机制，保障数据的安全备份管理。; 一年内持续工作; 实现并发快速在线备份、恢复及数据验证功能，与现有离线备份系统形成完整的数据备份体系。. 注：网络安全法律法规、管理条例及上级单位文件要求在不断地发布、更新，网络安全建设是一个不断发展和完善的过程，故此承建单位需在服务期内按照法律法规、管理条例及上级单位文件要求调整以及提供未在服务清单范围内的内容，以满足医院对于网络安全管理的基本要求，承建单位应根据项目实际安全运维情况，配置足够的安全和检查管理工具，用于安全检查和日常作业。 |
| 商务需求 | 序号; 目录; 招标商务需求. （一）服务要求. 1; 项目服务期; 项目整体服务期为签订合同后1年；（1年后服务评价为优可续签合同，一年一签，续签次数最多不超过2年）。. 2; 项目服务地点; 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）. 3; 响应及故障解决时间; 为医院提供7*24小时响应服务，需1小时内响应，2小时内到达医院现场。. 4; 其他; 因承建人扫描未发现安全威胁导致被上级部门或监管部门通报的，视通报的严重性进行罚款，最高每次罚款额为合同总金额的5%。. （二）其他要求. 1; 关于进场; 合同签订后，并接医院通知7个工作日内。. 2; ★关于验收; 所列服务内容须全部完成，合同有效期内按上级及相关部门下发的文件及要求完成相关工作，并形成相关的规范性的工作文档和报告。验收时，提供整年度服务产生的相关文件文档及报告，装订成册并盖章确认。. 3; 关于付款; 合同签订后支付30%款项，服务团队入场后30个工作日内支付项目进度款30%，项目验收合格后支付尾款40%，或根据实际情况再行协商，以最后协商后合同签订的条款为准。. |
| 其它 | 无 |  |  |