南方医科大学深圳口腔医院（坪山）
二期用地土壤污染状况调查服务项目
（项目编码：NFYKDXSZKQ-ZWFW-TRDC-20241009004）
	项目名称
	南方医科大学深圳口腔医院（坪山）二期用地土壤污染状况调查服务项目
	是否预选项目
	否

	采购人名称
	南山医科大学深圳口腔医院（坪山）
	采购方式
	院内采购

	预算限额（元）
	预算70000.00元

	项目背景
	医院拟向坪山区规划和自然资源局申请二期储备用地短期租赁用于临时建筑物继续使用，以扩大运营规模，提高运营效率。根据《坪山区人民政府关于金沙锦绣幼儿园等7项建设用地的批复》，拟同意该项目短期租赁用地供应申请，租赁期为5年，用途为政府组织实施的急需公共服务设施项目(共管理与服务设施用地)，以协议方式供应土地，用地单位为深圳市坪山区卫生健康局，用地面积43250.26平方米。且根据2024年3月11日取得市生态环境局坪山管理局《关于反国有士地短期租赁意见的函》的要求，该项目用地需开展土壤污染状况调查。

	资格性审查要求
	（1）报价人必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖报价人公章）。
（2）本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包，不接受报价人选用进口产品参与报价(由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。
（3）报价人近三年内无行贿犯罪记录（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。
（4）参与本项目的报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一（由报价人提供“信用中国”网站记录失信被执行人名单查询截图）：
①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为记录名单。
（5）参与本项目的投标人不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。

	服务需求
		序号
	项目名称
	分项名称
	参数及要求
	单位
	数量

	1
	二期用地土壤污染状况调查服务项目
	资料收集
	主要收集地块现状及历史变迁资料、地块土地使用现状和用地规划资料等，了解地块的现状和历史信息，为后续污染识别做准备。
	项
	1

	
	
	现场踏勘
	现场踏勘收集地块内可能存在的污染信息，为后续污染识别或监测点位的布设提供依据。
	
	

	
	
	人员访谈
	受访者可以为地块现状或历史的知情人，对资料收集和现场踏勘所涉及的疑问进行考证确认。
	
	

	
	
	污染识别
	对资料收集、现场踏勘、人员访谈收到的信息进行整理与分析，分析地块及相邻区域当前和历史上有无潜在污染源。
	
	

	
	
	编制报告
	在资料收集、现场踏勘、人员访谈污染识别和采样分析的基础上，编制土壤污染状况初步调查报告。
	
	

	
	
	区生态环境部门形式审核
	上传建设用地污染地块信息系统平台并通过区生态环境部门形式审核
	
	

	
	
	市生态环境部门技术审核
	通过市生态环境部门组织的技术审核
	
	

	
	
	专家评审
	按相关主管部门意见准备评审材料，并通过专家评审。
	
	

	
	
	系统平台备案
	评审后报告经建设用地污染地块信息系统平台备案
	
	




	商务需求
		序号
	目录
	商务需求描述

	1
	服务期
	合同签订后10个日历日内出具报告初稿，30个日历日内完成所有流程的评审和审批工作，并完成最终报告。

	2
	预算说明
	本项目报价不允许超过本次预算限额

	3
	项目服务地点
	南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

	4
	关于付款
	[bookmark: _GoBack]合同签订，报告出具，完成所有评审和审批流程，达到生态环境局、规划和自然资源局等机构的要求，并经医院验收合格，收到承建方提供的正规发票后15个工作日内支付100%款项。 

	5
	关于验收
	1.1合同签订后10个日历日内出具报告初稿，30个日历日内完成所有流程的评审和审批工作，完成所有评审和审批流程，达到生态环境局、规划和自然资源局等政府机构的要求，并经医院验收合格

	
	
	1.2报价人必须承担土壤调查工作开展涉及的设备及耗材等。




	其它   要求
	★以上为完成本项目的最低要求，若存在以上情况以外的内容，且是完成本项目所必须，则报价方需无条件提供和开展。
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